ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» Урмарского района Чувашской Республики

(по согласованию)

| № п/п | мероприятия | Дата проведения |  |  | Место проведения (населенный пункт) |  | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т. д., где планируются работы), местонахождение |  | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий |  |  | Количество участников (чел.) |  | Объемы работ (количество посаженных деревьев и кустарноков, площадь цветников и др.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
| 1. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений, созданных в 2005 году |  | Апрель-май |  | Населенные пункты района |  |  |  |  | Городское и сельские поселения, организации и предприятия, главный специалист – эколог отдела сельского хозяйства и экологии | 3-4 чел. |  | 210 тыс. шт. |  |  |  |
| 2. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета 2006 года и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Очистка посадок от сорняков, вспашка посадок с двух сторон |  | Июнь- август |  | Территория района | Заложенные посадки |  |  |  | Городское и сельские поселения | 15 чел. |  |  |  |  |  |
| 3.Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских поселений, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Посадка деревьев |  | 4-5 мая |  | С. Челкасы | Закладка парка |  |  |  | население |  | 15 чел. | 0,2 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.2 | Посадка деревьев |  | 4-5 мая |  | С. Челкасы | Овраго-балочные посадки |  |  |  | население |  | 12 чел. | 0,3 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.3 | Посадка деревьев |  | 29-30 апреля |  | Д. Ковали | Овраго-балочные посадки |  |  |  | Школьники, население |  | 20 чел. | 0,2 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.4 | Посадка деревьев |  | 29-30 апреля |  | Д. Ковали | Закладка парка |  |  |  | население, работники социальной сферы |  | 12 чел. | 0,1 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.5 | Посадка деревьев |  | 5-6 мая |  | С. Мусирмы | Овраго-балочные посадки, озеленение стадиона |  |  |  | школьники |  | 18 чел. | 2,0 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.6 | Посадка деревьев |  | 6-7 мая |  | Д. Старые Урмары | Дополнительная посадка в парке, на кладбище |  |  |  | Школьники, работники социальной сферы |  | 22 чел. | 2,0 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.7 | Посадка деревьев и кустарников |  | 29 апреля |  | с. Шоркистры, д. Ичеснер-Атаево, д. Хоруй | Дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки |  |  |  | Школьники, работники социальной сферы, население |  | 30 чел. | 2,0 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.8 | Посадка деревьев |  | 28 апреля |  | Д. большие Чаки | Дополнительная посадка в парке |  |  |  | Школьники, население |  | 15 чел. | 0,3 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.9. | Посадка деревьев и кустарников |  | 4-6 мая |  | Д. Сине-Кинчеры | -«- |  |  |  | Школьники, население |  | 25 чел. | 5,0 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.10 | Посадка деревьев и кустарников |  | 29 апреля |  | Д. Тегешево | Дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки |  |  |  | -«- |  | 15 чел. | 0,5 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.11. | Посадка деревьев |  | 6-7 мая |  | Д. Кульгеши | обновление школьного сада |  |  |  | Школьники, учителя |  | 25 чел. | 0,115 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.12 | Посадка саженцев |  | 6-7 мая |  | Д. Чубаево | обновление школьного сада, дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки |  |  |  | Школьники, учителя, население |  | 20 чел. | 3,125 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.13 | Посадка деревьев |  | 4-5 мая |  | Д. Избеби, д. Старые Щелканы | дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки |  |  |  | Работники с/х предприятия, население |  | 15 чел. | 0,3 тыс. шт. |  |  |  |
| 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Посадка зеленых насаждений |  | 5-7 мая |  | д. Чегедуево | Лесозащитная полоса вдоль автодороги |  | Канашский сельлесхоз, школьники, население |  |  |  | 15 чел. |  |  | 5,0 тыс шт. |  |
| 4.2 | Посадка зеленых насаждений |  | 6-8 мая |  | д. Буртасы | Лесозащитная полоса вдоль автодороги |  | -«- |  |  |  | 10 чел. |  |  | 2,0 тыс. шт. |  |
| 4.3 | Посадка зеленых насаждений |  | 2-3 мая |  | С. Шигали | Лесозащитная полоса вдоль автодороги |  | -«- |  |  |  | 20 чел. |  |  | 5,0 тыс. шт. |  |
| 4.4 | Посадка зеленых насаждений |  | 28-29 апреля |  | Д. Буинск | Лесозащитная полоса вдоль автодороги |  | -«- |  |  |  | 8 чел. |  |  | 5,0 тыс. шт. |  |
| 4.5 | Посадка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным проектам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Посадка кустарников, разбивка цветника |  | 6-15 мая |  | Пос. Урмары (Швейная фабрика) | Прилегающая территория |  | Работники предприятия |  |  |  | 10 чел. |  |  | 0,025 тыс. шт., 25 кв. м |  |
| 5.2 | Разбивка цветника |  | 10-15 мая |  | Пос. Урмары (АТП) | -«- |  | -«- |  |  |  | 8 чел. |  |  | 28 кв. м |  |
| 5.3 | Разбивка цветников, клумб |  | 12-15 мая |  | Пос. Урмары, ул. Ленина | Скверы |  | Работники муниципальных организаций и учреждений |  |  |  | 45 чел. |  |  | 500 кв. м |  |
| 5.4 | Посадка деревьев |  | 4-5 мая |  | Пос. Урмары, ул. Колхозная (КСО) | Территория производственной базы |  | Работники предприятия |  |  |  | 10 чел. |  |  | 0,25 тыс. шт. |  |
| 6. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение разъяснительной работы |  | май |  | Населенные пункты |  |  | Городское и сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Освещение хода проведения Дня дерева |  |  | Апрель-октябрь | Территория района |  |  | Информационный отдел администрации района, редакция газеты «Херле ялав», городское и сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |