ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» Урмарского района Чувашской Республики

(по согласованию)

| № п/п | мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т. д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел.) | Объемы работ (количество посаженных деревьев и кустарноков, площадь цветников и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2005 года |
| 1.1 | Инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений, созданных в 2005 году | Апрель-май | Населенные пункты района |  | Городское и сельские поселения, организации и предприятия, главный специалист – эколог отдела сельского хозяйства и экологии | 3-4 чел. | 210 тыс. шт. |
| 2. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течение лета 2006 года и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |
| 2.1 | Очистка посадок от сорняков, вспашка посадок с двух сторон | Июнь- август | Территория района | Заложенные посадки | Городское и сельские поселения | 15 чел. |  |
| 3.Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских поселений, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |
| 3.1. | Посадка деревьев | 4-5 мая | С. Челкасы | Закладка парка | население | 15 чел. | 0,2 тыс. шт. |
| 3.2 | Посадка деревьев | 4-5 мая | С. Челкасы | Овраго-балочные посадки | население | 12 чел. | 0,3 тыс. шт. |
| 3.3 | Посадка деревьев | 29-30 апреля | Д. Ковали | Овраго-балочные посадки | Школьники, население | 20 чел. | 0,2 тыс. шт. |
| 3.4 | Посадка деревьев | 29-30 апреля | Д. Ковали | Закладка парка | население, работники социальной сферы | 12 чел. | 0,1 тыс. шт. |
| 3.5 | Посадка деревьев | 5-6 мая | С. Мусирмы | Овраго-балочные посадки, озеленение стадиона | школьники | 18 чел. | 2,0 тыс. шт. |
| 3.6 | Посадка деревьев | 6-7 мая | Д. Старые Урмары | Дополнительная посадка в парке, на кладбище | Школьники, работники социальной сферы | 22 чел. | 2,0 тыс. шт. |
| 3.7 | Посадка деревьев и кустарников | 29 апреля | с. Шоркистры, д. Ичеснер-Атаево, д. Хоруй | Дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки | Школьники, работники социальной сферы, население | 30 чел. | 2,0 тыс. шт. |
| 3.8 | Посадка деревьев | 28 апреля | Д. большие Чаки | Дополнительная посадка в парке | Школьники, население | 15 чел. | 0,3 тыс. шт. |
| 3.9. | Посадка деревьев и кустарников | 4-6 мая | Д. Сине-Кинчеры | -«- | Школьники, население | 25 чел. | 5,0 тыс. шт. |
| 3.10 | Посадка деревьев и кустарников | 29 апреля | Д. Тегешево | Дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки | -«- | 15 чел. | 0,5 тыс. шт. |
| 3.11. | Посадка деревьев | 6-7 мая | Д. Кульгеши | обновление школьного сада | Школьники, учителя | 25 чел. | 0,115 тыс. шт. |
| 3.12 | Посадка саженцев | 6-7 мая | Д. Чубаево | обновление школьного сада, дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки | Школьники, учителя, население | 20 чел. | 3,125 тыс. шт. |
| 3.13 | Посадка деревьев | 4-5 мая | Д. Избеби, д. Старые Щелканы | дополнительная посадка в парке, овраго-балочные посадки | Работники с/х предприятия, население | 15 чел. | 0,3 тыс. шт. |
| 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |
| 4.1 | Посадка зеленых насаждений | 5-7 мая | д. Чегедуево | Лесозащитная полоса вдоль автодороги | Канашский сельлесхоз, школьники, население | 15 чел. | 5,0 тыс шт. |
| 4.2 | Посадка зеленых насаждений | 6-8 мая | д. Буртасы | Лесозащитная полоса вдоль автодороги | -«- | 10 чел. | 2,0 тыс. шт. |
| 4.3 | Посадка зеленых насаждений | 2-3 мая | С. Шигали | Лесозащитная полоса вдоль автодороги | -«- | 20 чел. | 5,0 тыс. шт. |
| 4.4 | Посадка зеленых насаждений | 28-29 апреля | Д. Буинск | Лесозащитная полоса вдоль автодороги | -«- | 8 чел. | 5,0 тыс. шт. |
| 4.5 | Посадка деревьев |  |  |  |  |  |  |
| 5. Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным проектам. |
| 5.1 | Посадка кустарников, разбивка цветника | 6-15 мая | Пос. Урмары (Швейная фабрика) | Прилегающая территория | Работники предприятия | 10 чел. | 0,025 тыс. шт., 25 кв. м |
| 5.2 | Разбивка цветника | 10-15 мая | Пос. Урмары (АТП) | -«- | -«- | 8 чел. | 28 кв. м |
| 5.3 | Разбивка цветников, клумб | 12-15 мая | Пос. Урмары, ул. Ленина | Скверы | Работники муниципальных организаций и учреждений | 45 чел. | 500 кв. м |
| 5.4 | Посадка деревьев | 4-5 мая | Пос. Урмары, ул. Колхозная (КСО) | Территория производственной базы | Работники предприятия | 10 чел. | 0,25 тыс. шт. |
| 6. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |
| 6.1 | Проведение разъяснительной работы | май | Населенные пункты |  | Городское и сельские поселения |  |  |
| 8. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева. |
| 8.1 | Освещение хода проведения Дня дерева | Апрель-октябрь | Территория района |  | Информационный отдел администрации района, редакция газеты «Херле ялав», городское и сельские поселения |  |  |