О подготовке дорожного хозяйства

Урмарского района к работе в

зимний период 2008-2009 гг.

Согласно приказу Республиканского государственного учреждения «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 02.09.2008 г. №324, в целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период 2008-2009 гг. и обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта в Урмарском районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования в Урмарском районе к эксплуатации в зимний период 2008-2009 гг., согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования в Урмарском районе к эксплуатации в зимний период 2008-2009 гг., согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района:

3.1. Осуществлять ежемесячный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядным организациям финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования, обслуживаемых подрядными организациями в зимний период 2008-2009 гг.

3.2. Организовать контроль мониторинга цен при закупке подрядными организациями противогололедных материалов, не допуская превышения средне региональных цен.

3.3. Оплату работ по приготовлению противогололедных материалов осуществлять только при наличии документов, подтверждающих качество песка, соли, песчано-соляной смеси в соответствии с требованиями отраслевых нормативно-технических документов (Требования к противогололедным материалам, Методика испытания противогололедных материалов).

3.4. Организовать проведение в ноябре месяце т.г. проверки хода подготовки автомобильных дорог общего пользования, имущественного комплекса и подрядных организаций к работе в зимних условиях.

3.5. Обеспечить своевременное финансирование и авансирование этих работ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2008 и 2009 годы.

3.6. Начиная с 20.11.2008 г. ежемесячно информировать Минстрой Чувашии о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период.

4. Руководителям подрядных организаций обеспечить строгое исполнение условий заключенных муниципальных контрактов на содержание муниципальных  автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог общего пользования к работе в зимний период 2008-2009 г.г.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Петрова Л.И.

И.о. главы Урмарского района                                                                                 Н.А.Павлов

А.И. Тихонов

2-10-02

Л.В.Степанов

2-16-10

|  | Приложение 1 к постановлению главы Урмарского района |
| --- | --- |
|  | от 19.11.2008 № 774 |

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования

в Урмарском районе к эксплуатации в зимний период 2008-2009 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района, ОАО «Чувашавтодор» Урмарское ДРСУ |
|  | -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 20.11.2008 г. |  |
|  | -по обеспечению возможностей устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 20.11.2008 г. |  |
|  | -по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли в соответствии с программой по внедрению хлоридов; | до 20.11.2008 г. |  |
|  | -по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 20.09.2008 г. |  |
|  | 80% | до 01.10.2008 г. |  |
|  | 100% | до 20.11.2008 г. |  |
|  | -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.11.2008 г. |  |
|  | -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 01.11.2008 г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 20.11.2008 г. |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.11.2008 г. |  |
| 2. | Организовать центральный диспетчерский пункт для оперативной работы в зимних условиях. | до 01.11.2008 г. | ОАО «Чувашавтодор» |
| 3. | Приобрести необходимую технику (пескоразбрасыватели, распределители солей), оборудование и запасные части | до 01.11.2008 г. | -"-"- |
| 4. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов | до 01.11.2008 г. | -"-"- |
| 5. | Проверить рабочее состояние существующих, а при необходимости установить дополнительные системы пожаротушения, пожарной сигнализации | до 01.11.2008 г. | -"-"- |
| 6. | Проверить рабочее состояние электропроводного хозяйства (замеры сопротивления электропроводки и т.д.) | до 01.11.2008 г. | -"-"- |
| 7. | Обеспечить до начала отопительного сезона наладку и апробацию отопительных систем, котлов, калориферных установок. | до 01.10.2008 г | -"-"- |
| 8. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 20.11.2008 г | -"-"- |
| 9. | Обеспечить ежемесячно, начиная с 20.11.2008 г., представление информации в РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии о ходе подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период | до 1 числа каждого месяца | -"-"- |
| 10. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожных организаций |  | -"-"- |
| 11. | Обеспечить приоритетное направление средств местного бюджета на финансирование работ, связанных с подготовкой дорог к работе в зимних условиях. |  | -"-"- |
| 12. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2008 г. | -"-"- |

Приложение 2 к постановлению главы Урмарского района

от 19.11.2008 № 774

Состав

рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки

автомобильных дорог общего пользования в Урмарском районе

к эксплуатации в зимний период 2008-2009 гг.

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Петров Л.И. | - | Заместитель главы - начальник отдела сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1. Тихонов А.И. | - | начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района |
| 2. Павлов А.В. | - | директор Урмарского ДРСУ ОАО "Чувашавтодор"(по согласованию) |
| 3. Кондратьев А.Ю. | - | начальник ОГИБДД ОВД по Урмарскому району (по согласованию) |
| 4. Ефимов Ю.Н. | - | начальник отдела ГО и ЧС администрации Урмарского района |
| 5. Васильев В.Н. | - | директор Урмарского АТП филиала ГУП "Чувашавтотранс" (по согласованию) |
| 6. Главы сельских поселений (по согласованию) |

# Text boxes

ÃËÀÂÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ УРМАÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ   ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

## ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈЕ

19.11.2008 № 774

ï? Óðìàðû

×+ÂÀØ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈÍ

Â+ÐÌÀÐ ÐÀÉÎÍ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÉ/Í

### ÏÓ¨Ë+Õ/

## ÉÛØ+ÍÓ

_____________________ №

Â=ðìàð  ïîñåëîê\