| СОГЛАСОВАНО Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики ______________________ С.Э. Дринев ___ _________________ 2007 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Глава муниципального образования _________________В.Н. Кириллов ___ _________________ 2007 г. |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

работ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

| № пп | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) | Наименование объекта (парк, сквер, аллея, сад и т.д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций различных форм собственности и учебных заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (человек) | Объем работ (площадь озеленения (га), количество посаженных деревьев и кустарников (тыс. штук), площадь цветников и газонов (кв. метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территорий городов и сельских населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов

# Б. Чакинское сельское поселение

| 1.1. | Посадка аллеи | 25.04.2007 | д. Б. Чаки | Аллея, посвященная году ребенка, на месте бывшей конюшни | Жители сельского поселения | 35 | 2300 шт. деревьев 0,23 га. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция парка | 18.04.2007 | д. Б. Чаки | Парк им. 55 – летия Победы в ВОВ | Жители сельского поселения | 25 | 200 шт. деревьев 0,01 |
|  | Посадка деревьев | 18.04.2007 | д. Б. Чаки | По периметру автотракторного парка | Жители сельского поселения | 25 | 800 шт. деревьев 0,04 га. |
|  | Цветники и клумбы | 14.05.2007 | д. Б. Чаки | Территория школы, администрации, памятника воинам ВОВ |  |  | 45 кв.м. |

## Ст Урмарское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | 28.04.2007 | д. Ст. Урмары | ### Сельское кладбище | #### Жители д. Ст. Урмары | 30 | 400 шт. 0,02 га. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Ст. Урмары | Расширения парка заложенного в 2005 году | Жители и учащиеся Ст. Урмарского СОШ | 85 | 1000 шт. 0,05 га |
|  | Закладка цветочных клумб | май | д. Ст. Урмары | Территория школы, сельского Дома культуры, ППФ «Урмарская» | Жители и учащиеся Ст. Урмарского СОШ | 75 | 1га. |

##### Чубаевская сельская администрация

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д. Чубаево д. Батеево | ### Вдоль оврага | #### Жители д.Чубаево | 200 | 2000 шт. 0,1 га |
|  | Разбивка клумб | май | д. Батеево д. Батеево | Территория перед ЦСДК, ФАП, ООШ, детского сада | Жители и учащиеся Ст. Урмарского СОШ | 30 | 14 шт. 4500 кв.м. |
|  | Закладка цветочных клумб | май | д. Ст. Урмары | Территория школы, сельского Дома культуры, ППФ «Урмарская» | Жители и учащиеся Ст. Урмарского СОШ | 75 | 1га. |

###### Шоркистринское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | с. Шоркистры | ### Вдоль оврага | #### Жители с. Шоркистры | 30 | 2000 шт. 0,1 га |
|  | Разбивка клумб | май | с. Шоркистры | Территория перед школой, детского сада, памятника воинам ВОВ | Жители и учащиеся сельского поселения | 35 | 400 кв.м. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | с. Шоркистры | Вдоль оврага | Жители и учащиеся Ст. Урмарского СОШ | 75 | 1500 шт. 0,07 га |

##### Челкасинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | с. Челкасы | ### Вдоль оврага | #### Жители с. Челкасы | 10 | 50 шт. 0,003 га |
|  | Посадка деревьев | май | д. Ст. Шептахово | ### Улицы населенного пункта | #### Жители сельского поселения | 25 | 500 шт. 0.025 га |
|  | Посадка деревьев | октябрь | Д. Ст. Шептахово | ### Улицы населенного пункта | #### Жители сельского поселения | 50 | 1000 шт. 0,05 га. |
|  | Разбивка клумб | май | с. Челкасы | ### Территория школы | Учащиеся школы | 35 | 40 кв.м. |

Мусирминское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закладка сада | май | с. Мусирма | ### Около котельной школы | #### Учащиеся школы | 10 | 20 шт. 0,15 га |
|  | Посадка деревьев | май | с. Мусирма | ### Вокруг сельcкого кладбища | #### Жители сельского поселения | 25 | 200 шт. 0.20 га |
|  | Посадка деревьев | октябрь | с. Мусирма | ### Улицы населенного пункта | #### Жители сельского поселения | 20 | 20 шт. 0,05 га. |
|  | Разбивка клумб | май | с. Мусирма | ### Территория школы, администрации поселения | Учащиеся школы, жители сельского поселения | 35 | 210 кв.м. |

Тегешевское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д.Тегешево | ### Сельское кладбище | #### Жители д. Тегешево | 30 | 500 шт. 0,03 га. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д.Тегешево | ### Сельское кладбище | #### Жители д. Тегешево | 25 | 250 шт. 0,02 га. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д.Тегешево | ### Овраги посредине деревни Тегешево | #### Жители д. Тегешево | 25 | 250 шт. 0,02 га. |
|  | Закладка клумб | май | д. Тегешево | ### Территория школы | #### Учащиеся школы | 30 | 400 кв.м. |

Арабосинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д. Арабоси | ### Реконструкция парка Победы | #### Жители д.Арабоси | 45 | 500 шт. 0,03 га. |
|  | Посадка деревьев | май | д. Арабоси | ### Вдоль оврагов | #### Жители д.Арабоси | 55 | 1000 шт. 0,3 га. |
|  | Посадка деревьев | май | д. Арабоси | ### Ул. Советская Д. Арабоси | #### Жители д.Арабоси | 55 | 500 шт. 0,03 га. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Арабоси | ### Вдоль оврагов | #### Жители д.Арабоси | 55 | 1000 шт. 0,3 га. |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Арабоси | ### Ул. Советская Д. Арабоси | #### Жители д.Арабоси | 55 | 500 шт. 0,03 га. |
|  | Закладка клумб | май | д. Арабоси | ### Территория школы | Учащиеся школы | 35 | 350 кв.м |

Урмарское городское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | пос. Урмары | ### Частный сектор пос. Урмары, улицы | #### Жители пос. Урмары |  | 200 шт. 0,01 га |
|  | Закладка клумб | май | пос. Урмары | ### Территория школы, ### административных зданий, учреждений, центральной и детской библиотеки | Жители пос. Урмары, учащиеся школы | 35 | 1000кв.м |

Кудеснерское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д. Кудеснеры | ### Вдоль оврага возле СДК | #### Жители д. Кудеснеры | 15 | 200 шт. 0,01 га |
|  | Посадка деревьев | май | д. Кудеснеры | ### На стадионе д. Кудеснеры | #### Жители д. Кудеснеры | 15 | 100 шт. 0,01 га |
|  | Закладка клумб | май | д. Кудеснеры | ### Территория школы Кудеснерской ООШ, ### Избебинской НОШ | учащиеся школы | 35 | 75кв.м |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Кудеснеры | ### Территория администрации селького поселения | #### Жители д. Кудеснеры | 15 | 50 шт. 0,01 га |
|  | Посадка деревьев | май | д. Кудеснеры | ### Закладка парка им. С.л. Лукина | #### Жители д. Кудеснеры | 15 | 100 шт. 0,25 га |

Ковалинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д. Ковали | ### Посадка парка на месте скотного рынка | #### Д. Ковали | 45 | 1500 шт. 0,07 га |
|  | Закладка клумб | май | д. Ковали | ### Территория школы, ### возле памятника воинам ВОВ | учащиеся школы | 35 | 42кв.м |

2. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке

##### Шоркистринское Сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | Д. Ичеснер – Атаево Д. Хоруй | ### Вдоль автодороги Ичеснер - Атаево-Хоруй | #### Жители сельского поселения | 25 | 3000 шт. 0.15 га |

##### Чакинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | май | д. Б. Чаки | ### Вдоль автодороги Б. Чаки - Урмары | #### Жители сельского поселения | 95 | 25000 шт. 1,2 га |

Арабосинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Арабоси | ### Вдоль автодороги Арабоси -Урмары | #### Жители д.Арабоси | 45 | 500 шт. 0,03 га. |

Ковалинское сельское поселение

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Посадка деревьев | октябрь | д. Ковали | ### Вдоль дороги Буинск - Систеби | #### Жители деревень Буинск и Систеби | 45 | 15000 шт. 1 га |

3        Работы по посадке деревьев и кустарников в районе пройдут в весенний период в апреле – мае месяце, осенний период в сентябре – октябре.  Уход за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности будут проводиться в течение всего летнего периода.

4      В  целях реализация адресных мер по оздоровлению окружающей среды, созданию зеленых насаждений и улучшению санитарно-гигиенического состояния территорий школ и дошкольных учреждений планируется  закладка клумб, санитарная очистка территорий, а также создание защитных санитарных зон.

5     Планируются на весенний и летний периоды проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками   и проведение  работ по дополнению зеленых насаждений. К работам  будут привлекаться  жители поселений, также учащиеся общеобразовательных школ.

6      Проведение мониторинга состояния зеленых насаждений, созданных весной - осенью 2005 года пройдет в мае месяце 2007 года. К работам по мониторингу привлекаются специалисты сельских поселений, также активисты сельских поселений.

7.   Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, проводится силами специалистов поселений. Руководителям организаций и учреждений рекомендовано обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок, в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок

8. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности

9.   Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева в средствах массовой информации: в том числе в районной газете «Херле Ялав», на сайте районной администрации, сайте сельских поселений Урмарского района.

исп. главный специалист – эколог отдела

сельского хозяйства и экологии

администрации Урмарского района                                          В.К. Сергеев