Приложение 1 к постановлению

главы Урмарского района

от 01.03.2006 года № 70

План мероприятий

по проведению работ в период весеннего паводка

по Урмарскому району в 2006 году

| №№п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание с руководителями хозяйств, предприятий, организаций, учреждений, главами сельских администраций | 10.03.06. | Петрова Г.И. |
| 2 | Проводить заседания районной противопаводковой комиссии по обсуждению вопросов подготовки и проведения работ в паводковый период | Весь период | Петрова Г.И. |
| 3 | Подготовить водоотводные и водопропускные сооружения, дренажи к пропуску паводковых вод, очистить от снега входные части дренажей, открытых лотков, оголовков труб | 31.03.06. | Руководители районных служб, хозяйств, (по согласованию) |
| 4 | Подготовить боковые водоотводные канавы и другие системы водоотвода до начала паводковых вод. Особое внимание уделить дренажам и водоотводным сооружениям на заболоченных и пучиноопасных участках, в местах искусственного орошения | до 01.04.06 | Городское и сельские администрации (по согласованию) |
|  | Принять все меры по недопущению разрушения мостов паводковыми водами | до 31.03.06 | Сельские администрации ГУП РМЭ «Мостремстрой» (по согласованию) |
| 6 | Вести наблюдение за состоянием автомобильных дорог, искусственных сооружений на них в период весеннего паводка и внести предложения о полном прекращении дви жения транспортных средств на отдельных участках дорог при возникновении угрозы разрушения | Весь период | Урмарское ДРСУ, ОАО «Агротракт», ОГИБДД, РОВД, городское и сельские администрации (по согласованию) |
| 7 | В целях успешного пропуска весеннего паводка, недопущения разрушений земполотна, дорожных покрытий, искусственных сооружений в весенний период ввести временное ограничение движения тракторов, всех марок автотранспортных средств с полной массой 7 тонн и выше | с 3.04.06 по 8.05.06 | Администрация района, городское и сельские администрации, ОГИБДД, (по согласованию) |
| 8 | Осуществлять контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами и временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам района | весь период | -//- |
| 9 | Обеспечить нормальный пропуск весенних паводковых вод и ледохода под мостами. Проводить наблюдения за уровнем воды, изменением русла рек | весь период | -//- |
| 10 | После прохода талых вод в местах застоя воды в канавах и в других местах автодорог провести расчистку мусора и спустить собравшуюся воду | весь период | -//- |
| 11 | В период весеннего паводка провести работы по засыпке промоин, исправлению бровок земполотна, откосов | до 1.05.06 | -//- |
| 12 | Проинструктировать персонал очистных сооружений по действиям в чрезвычайных ситуациях | до 25.03.06 | МУ «УЖКХ УР» Иванов В.А. |
| 13 | Очистить прилегающие к жилым домам территории от скопившегося мусора, стихийно организованных свалок, подготовить водоотводные канавы | до 1.04.06 | -//- |
| 14 | Провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом по проведению тщательного контроля загазованности подвальных помещений зданий, газовых колодцев, запорной арматуры и других оборудований |  | Руководители "Урмарыгаз", руководители хозяйств и ответственные за газовое хозяйство (по согласованию) |
| 15 | Организовать обход трасс подземных и надземных газопроводов и сооружений на них согласно разработанным графикам | до 1.04.06 | -//- |
| 16 | Провести совещание с ответственными лицами за газовое хозяйство по вопросу надежной и безопасной эксплуатации газового хозяйства в период весеннего паводка | 10.03.06 | -//- |
| 17 | Предотвратить возможности попадания сточных вод в газовые колодцы, в случае попадания принять меры по удалению воды | весь период | -//- |
| 18 | Ограждения выносных запорных устройств на газопроводах очистить от снега и обеспечить отвод талых вод | весь период | -//- |
| 19 | На объектах незаконченного строительства обеспечить сохранность уложенного газопровода в траншеях | весь период | -//- |
| 20 | Провести обследование ледового покрова водохранилища с целью оценки возможности образования заторов |  | Руководители районных служб, хозяйств, предприятий, организаций, главы сельских администраций (по согласованию) |
| 21 | Отрегулировать шлюзы на плотинах для массового сброса вод | до 20.03.06 | Дежурные бригады хозяйств (по согласованию) |
| 22 | В районных службах, в хозяйствах, на предприятиях, в организациях сформировать дежурные бригады, обеспечить их инструментами, приспособлениями и механизмами, составить график их работы | до 20.03.06 | Руководители районных служб, хозяйств, предприятий, организаций, главы сельских администраций (по согласованию) |
| 23 | Заготовить строительные материалы для устранения последствий схода паводковых вод | до 20.03.06 | -//- |
| 24 | В сельской местности при пропуске паводка особое внимание обратить на плотины, каскады прудов, мосты, на защиту от воздействия паводковых вод ферм, машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений, артезианских скважин, на состоя водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод | весь период | -//- |
| 25 | В период прохождения паводка организовать круглосуточное дежурство в администрации района, в районных службах, в хозяйствах, на предприятиях, в организациях, сельских и поселковом администрациях. | весь период | -//- |